⚡ ODAK

Geliştirme Aşamaları & Sprint Planı

Rapor 2 — v1.0 / Mart 2026

11 Sprint · React Native + Expo · Google Play Store

# Genel Bakış

ODAK uygulaması 11 sprint halinde geliştirilecektir. Her sprint birbirine bağımlı olup bir öncekinin çıktısı üzerine inşa edilir. Geliştirme süreci şu prensiplerle yürütülür:

- Her sprint sonunda çalışan, test edilebilir bir çıktı üretilir

- Sprint 1-4 arası "çekirdek" (core) altyapıdır — diğer her şey bunun üzerine oturur

- Sprint 11'de uygulamanın Google Play Store'a hazır hale getirilmesi hedeflenir

## Sprint Özet Tablosu

| Sprint | Konu | Kilit Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proje kurulumu + tema + navigation | Çalışan iskelet uygulama |
| 2 | Ana Sayfa — Başla ekranı (State A) | Tasarıma birebir Başla ekranı |
| 3 | Timer logic + Çalışıyor ekranı (State B) | Circular timer çalışır durumda |
| 4 | AsyncStorage veri katmanı | Oturumlar kaydedilir ve okunur |
| 5 | Günlük özet ekranı (Daily Tab) | Günlük tab tamamen çalışır |
| 6 | Hedef belirleme sheet + logic | Günlük hedef sistemi aktif |
| 7 | Streak sistemi + Seri Bozuldu (State C) | Streak hesabı ve motivasyon ekranı |
| 8 | Haftalık ekran + bar chart | Haftalık tab ve grafik çalışır |
| 9 | Zekice analiz metinleri (insights) | Otomatik performans yorumları |
| 10 | Animasyonlar + UI polish | Reanimated entegrasyonu, son dokunuşlar |
| 11 | Play Store hazırlığı + build | Yayına hazır APK / AAB |

# Sprint Detayları

| Sprint 1 — Proje Kurulumu |  |
| --- | --- |
| Görevler - expo init ile proje oluşturma - Expo Router kurulumu - Bottom Tab Navigation (3 tab: Ana, Günlük, Haftalık) - theme.ts oluşturma (renkler, fontlar, spacing) - Temel klasör yapısını kurma - AsyncStorage bağımlılığı kurulumu - react-native-reanimated kurulumu | Beklenen Çıktı Gezinilebilir, temalı boş uygulama. Tab geçişleri çalışır, renkler uygulanmış. Not: Bu sprint, tüm projenin temeli. Sağlam yapılmazsa ileride çökme riski artar. |

| Sprint 2 — Ana Sayfa — State A (Başla) |  |
| --- | --- |
| Görevler - Ana Sayfa layout'u oluşturma - ODAK logosu + streak badge (4 gün seri) - Circular timer placeholder (00:00:00) - Günlük hedef satırı - 'Derse Başla' butonu (UI only, logic yok) - Alt istatistik kartları (bugün toplam, oturumlar) - Bottom tab ikonları | Beklenen Çıktı Tasarıma birebir Başla ekranı. Veri statik, buton henüz çalışmıyor. Not: Sadece piksel-perfect UI. İnteraktivite Sprint 3'te gelir. |

| Sprint 3 — Timer Logic + State B (Çalışıyor) |  |
| --- | --- |
| Görevler - useTimer custom hook yazma - Başla butonuna timer başlatma bağlama - Circular progress animasyonu (Reanimated) - Saniye sayacı çalıştırma (00:00:00 → artar) - Durdur butonunu gösterme - Durdur'a basınca timer durdurma - State A ↔ State B geçişi - Uygulama arkaplanda timer (expo-task-manager) | Beklenen Çıktı Circular timer çalışıyor. Başla/Durdur geçişleri çalışıyor. Animasyon akıcı. Not: En kritik sprint. Timer doğru çalışmazsa tüm veri bozulur. |

| Sprint 4 — AsyncStorage Veri Katmanı |  |
| --- | --- |
| Görevler - storage.ts yardımcı fonksiyonlar yazma - getSessions() / saveSessions() fonksiyonları - getSettings() / saveSettings() fonksiyonları - Zustand sessionStore kurulumu - Zustand settingsStore kurulumu - Durdur'a basınca session kaydı tetikleme - Store'dan veri okuyarak UI güncelleme - Bugün toplam süre hesaplama | Beklenen Çıktı Oturumlar kalıcı olarak kaydedilir. Uygulama kapatılıp açılsa bile veri kaybolmaz. |

| Sprint 5 — Günlük Özet Ekranı |  |
| --- | --- |
| Görevler - Daily tab layout oluşturma - Günlük özet kart (toplam süre — büyük rakam) - Hedef progress bar (% hesabı) - En uzun oturum + Ortalama oturum kartları - Oturum geçmişi listesi (SessionCard komponenti) - Streak motivasyon satırı (alt kısım) - Tümünü Gör butonu | Beklenen Çıktı Günlük tab tasarıma uygun ve gerçek verilerle çalışıyor. |

| Sprint 6 — Hedef Belirleme Sheet |  |
| --- | --- |
| Görevler - GoalSheet bottom modal komponenti - Preset seçenekler: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s - Özel dakika girişi (text input) - Kaydet butonu → settingsStore'a yaz - Ana sayfa ve günlük tab'da hedef bilgisini kullanma - 'Hedefe X dk kaldı' hesabı - Hedef düzenleme ikonunu ana sayfaya ekleme | Beklenen Çıktı Kullanıcı hedef belirleyebilir. Tüm ekranlar bu hedefe göre güncellenir. |

| Sprint 7 — Streak Sistemi + State C |  |
| --- | --- |
| Görevler - streakLogic.ts yazma - Her gün ilk oturum kaydında streak kontrolü - lastStudyDate karşılaştırma (bugün mü dün mü?) - 10 dakika altı → streak sayılmaz mantığı - currentStreak ve longestStreak güncelleme - State C: Seri Bozuldu ekranı (UI) - Motive edici metin ve 'Derse Başla' butonu - Ana sayfada streak badge dinamik hale getirme | Beklenen Çıktı Streak sistemi tamamen çalışıyor. Seri bozuldu ekranı gösteriliyor. Not: Streak sıfırlama mantığı gece yarısı sınırına göre çalışmalı. |

| Sprint 8 — Haftalık Ekran + Bar Chart |  |
| --- | --- |
| Görevler - Weekly tab layout oluşturma - react-native-gifted-charts kurulumu - Son 7 günün verisini hesaplama - Bar chart render etme (7 çubuk, günlük süre) - Aktif günü vurgulamak (mor renk) - Toplam / Ortalama / Verim kartları - En iyi gün kartı (yeşil) - En zayıf gün kartı (sarı/kırmızı) | Beklenen Çıktı Haftalık tab gerçek verilerle çalışıyor. Grafik görünür ve doğru. |

| Sprint 9 — Zekice Analiz (Insights) |  |
| --- | --- |
| Görevler - insights.ts fonksiyon kütüphanesi yazma - Bu hafta vs geçen hafta karşılaştırma - "+%12 daha fazla çalıştın" gibi metinler - En verimli saat dilimi analizi (sabah/öğlen/akşam) - Haftalık trend (artış mı düşüş mü?) - Zekice Analiz kartını haftalık tab'a entegre etme - Günlük tab streak satırı dinamik metni | Beklenen Çıktı Kullanıcıya anlamlı, otomatik üretilen performans yorumları gösteriliyor. Not: Metinler basit string fonksiyonlarla üretilir, AI gerektirmez. |

| Sprint 10 — Animasyonlar + UI Polish |  |
| --- | --- |
| Görevler - Circular timer Reanimated ile smooth animasyon - Streak badge pulse animasyonu - Seri bozuldu ekranı entry animasyonu - Progress bar smooth geçiş - Tab geçiş animasyonları - Tüm ekranlar için loading state - Edge case'ler: 0 oturum, çok uzun oturum, hedef aşıldı - Genel UX gözden geçirme | Beklenen Çıktı Uygulama akıcı, profesyonel hissettiriyor. Animasyonlar çalışıyor. |

| Sprint 11 — Play Store Hazırlığı |  |
| --- | --- |
| Görevler - Uygulama ikonu tasarımı ve boyutları - Splash screen oluşturma - app.json / app.config.ts ayarları - EAS Build kurulumu ve konfigürasyonu - Android izinleri gözden geçirme - Production build (AAB formatı) - Play Store Developer hesabı açma - Store listing: açıklama, görseller, kategori - İç test (Internal Testing) yayını - Üretim (Production) yayını | Beklenen Çıktı Google Play Store'da yayında olan uygulama. Not: EAS Build ücretsiz plan ile yapılabilir. AAB formatı Play Store için zorunlu. |

# Sprint Bağımlılık Haritası

Her sprint bir öncekinin üzerine inşa edilir. Aşağıdaki zincir kırılırsa ilerlemek güçleşir:

| Sprint | Bağımlı Olduğu |
| --- | --- |
| Sprint 1 | — |
| Sprint 2 | Sprint 1 (tema, navigation) |
| Sprint 3 | Sprint 2 (UI), Sprint 1 (Reanimated) |
| Sprint 4 | Sprint 3 (timer mantığı) |
| Sprint 5 | Sprint 4 (kayıtlı veriler) |
| Sprint 6 | Sprint 4 (settings store), Sprint 5 (günlük tab) |
| Sprint 7 | Sprint 4 (session verisi), Sprint 3 (State geçişleri) |
| Sprint 8 | Sprint 4 (7 günlük veri), Sprint 1 (chart kütüphanesi) |
| Sprint 9 | Sprint 5 + 8 (analiz için tüm veriler) |
| Sprint 10 | Sprint 1-9 (polish için her şey hazır olmalı) |
| Sprint 11 | Sprint 10 (tamamlanmış uygulama) |

⚡ Sprint 1 → 4 arası: Çekirdek altyapı. Bu dört sprint sağlam olursa geri kalan her şey kolaylaşır.